## Slide 1: Enemy Slasher
2018182004 김나현
2018180015 류연우
2018180017 박기정

## Slide 2: 목차
1. 개요
2. 게임조작
3. 기술요소와 중점연구 분야
4. 구성원 역할 분담
5. 개발내용
6. 문제점 및 보완책
7. 향후 개발 일정
8. 데모 시연

## Slide 3
제목 – Enemy Slasher
장르 – 턴제 RPG
개요 – 턴마다 진행되며
한정된 카드를 적절히 활용하여
적 몬스터를 잡고
스테이지를 클리어하는 게임
예시 게임 - 마블 미드나잇 선즈

## Slide 4: 게임 진행
노드를 선택해 이동
해당 노드의 이벤트를 진행
카드를 사용한 턴제 전투

## Slide 5: 조작법
배속
카드 사용
카운터 카드 사용
캐릭터 태그
선택, 확인, 스킵
줌 인 아웃
카드 사용 및 각종 피킹
카메라 회전

## Slide 6: 기술 / 중점 연구분야
WSAAsyncSelect Sever 구현
MLP를 이용한 AI
3D 형상 모델의 부분절단
런타임 애니메이션 생성
Notes: 적합한 카드 사용 AI
사거리 안에서 타겟 설정
없으면 이동 후 사용

## Slide 7: 역할분담
김나현
  UI 구현
  조명, 그림자
  파티클
류연우
  WSAAsyncSelcect Sever 구현
  캐릭터 행동 AI
  FBX 애니메이션 로더
  충돌체크
박기정
  프로그램내 애니메이션 생성부 구현
  메쉬의 폴리곤 절단
  모델 파일 변환기 구현

## Slide 8: 개발내용
조명처리
충돌체크
맵 제작

## Slide 9: 문제점 및 보완책
일정 준수 미흡.
  주 별 1회 이상 진행도 확인.
시각적 요소가 부실함
  Ui, 조명, 그림자, 이펙트, 애니메이션을 추가해야할것.
서버 미구현
  서버 담당 인원수를 늘여 개발 기간내에 구현 가능하도록 한다.
리소스 및 포터 부실
  애니메이션 FBX파일의 포터 추가개발 및 게임에 알맞은 리소스 찾기.

## Slide 10: 기존 개발 일정
 | １월 | ２월 | ３월 | ４월 | ５월 | ６월 | ７월 | ８월
리소스 수집1 |  |  |  |  |  |  |  | 
프레임워크 |  |  |  |  |  |  |  | 
폴리곤 절단 |  |  |  |  |  |  |  | 
UI |  |  |  |  |  |  |  | 
조명 |  |  |  |  |  |  |  | 
그림자 |  |  |  |  |  |  |  | 
충돌체크 |  |  |  |  |  |  |  | 
MLP AI |  |  |  |  |  |  |  | 
모델 파일 변환기 |  |  |  |  |  |  |  | 
런타임 에니메이션 생성 |  |  |  |  |  |  |  | 
파티클 |  |  |  |  |  |  |  | 
WSAAsyncSelect |  |  |  |  |  |  |  | 
리소스 수집2 |  |  |  |  |  |  |  | 
인게임 컨텐츠 |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 및 버그 수정 |  |  |  |  |  |  |  | 
김나현 | 류연우
박기정 | 공통
100%
90%
60%
0%
70%
0%
90%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
전체 진행도 : 51%

## Slide 11: 향후 개발 일정
 | ５월 | ６월 | ７월 | ８월
폴리곤 절단 |  |  |  | 
UI |  |  |  | 
조명 |  |  |  | 
그림자 |  |  |  | 
충돌체크 |  |  |  | 
MLP AI |  |  |  | 
FBX 애니메이션 로더 |  |  |  | 
런타임 에니메이션 생성 |  |  |  | 
파티클 |  |  |  | 
WSAAsyncSelect |  |  |  | 
리소스 수집2 |  |  |  | 
인게임 컨텐츠 |  |  |  | 
테스트 및 버그 수정 |  |  |  | 
김나현 | 류연우
박기정 | 공통

## Slide 12: 데모 시연